Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social–10/05/2012. Aos dez dias do mês de maio de dois mil e doze, às quatorze horas, no Auditório do Centro de Educação Continuada, sito à Rua Ferreira Lima, nº 82 – Centro – Florianópolis/SC se reuniram, conforme Lista de Freqüência anexa, os integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS). Salomão Mattos Sobrinho deu início à reunião agradecendo a presença de todos e informando que, com a saída do Secretário Nelson Bittencourt, assumiu a Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social (SMHSA) e, por conseguinte, a presidência deste Conselho Municipal. Na oportunidade, elencou os projetos em andamento na Secretaria de Habitação e os diversos percalços que dificultam a agilização dos trabalhos. Para minimizar os entraves, Salomão informou que a Secretaria de Habitação está organizando uma reunião ampliada com o colegiado, composto pelos secretários municipais, especificamente para tratar sobre os projetos da SMHSA. Por conseguinte, foi mencionada a preocupação com relação à continuidade dos trabalhos, considerando a mudança de administração no final do ano por conta das eleições municipais. Neste sentido, Salomão ressaltou que todos os projetos estão sendo consolidados dentro das exigências do governo federal em consonância com as leis federais, o que garante a continuidade dos projetos. Dando prosseguimento à pauta, o assessor jurídico da SMHSA Jackson Weber apresentou as justificativas de anulação das plenárias públicas, tomando como base os argumentos trazidos pela Comissão Coordenadora das Plenárias, argumentos estes, idênticos aos descritos no ofício remetido pela UFECO em 12/08/2011, onde fora questionado a abrangência e territorialidade da representação nas plenárias. Na sequência, foram colocadas em apreciação as atas que permanecem em análise pelos conselheiros e serão apreciadas novamente na próxima reunião ordinária. Como segundo ponto de pauta, o Diretor da Habitação Engº. Américo Pescador relatou sobre o andamento de cada projeto da SMHSA, conforme segue: 1) Projeto Maciço do Morro da Cruz: executadas 37% das obras; há problemas com relação à falta de interesse das empresas em executar obras no Maciço, principalmente com relação à construção das unidades habitacionais. Projeto amplamente discutido nas reuniões mensais do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz 2) Projeto Panaia: em fase de conclusão restando ainda a entrega do título de propriedade aos moradores. 3) Projeto Boa Vista: o projeto habitacional encontra-se paralisado em função de demanda judicial. O projeto de infraestrutura está sendo revisado para reaprovação na CAIXA. Albertina apresentou sua preocupação com relação às quinze (15) famílias que residem na área atualmente pertencente ao parque. 4) Elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS): em processo final de discussão. 5) Vila Cachoeira: assistência técnica para execução da regularização fundiária; processo em fase de lançamento de edital de licitação. 6) Vila União: assistência técnica para execução da regularização fundiária; processo em fase de lançamento de edital de licitação. 7) Complexo Vila Aparecida: assistência técnica para elaboração de projeto de urbanização e habitacional para as Comunidades Vila Aparecida I, Vila Aparecida II, Maclaren, Nova Jerusalém e Aranha Céu; o projeto está sendo discutido, primeiramente com as lideranças comunitárias e, na seqüência, com os beneficiários. Com relação à COHAB/SC foi esclarecido que esta Companhia terá participação apenas na doação do terreno. Domingos ressaltou que os moradores estão indignados com a demora na execução dos projetos. Pessina reiterou a colocação do Domingos, considerando que este projeto vem sendo construído há vários anos. 8) Promoradia: houve aquisição de equipamentos para equipes ligadas a fiscalização de obras, ambiental e habitacional. 9) Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR): projeto de revisão está em fase final de licitação. 10) Projeto Vila do Arvoredo: em fase de aprovação do Projeto junto à Caixa Econômica Federal. Pendências na área jurídica (terreno) ambiental e de aprovação do projeto. Domingos sugeriu em utilizar o terreno do cartódromo para transferência das famílias da Vila do Arvoredo, a quem foi esclarecido que esta possibilidade também já foi ventilada. Referindo-se ao terreno pleiteado atualmente, Nivaldo informou que, após as chuvas levou um engenheiro civil e estudantes da UFSC para analisar o terreno, e que na avaliação do técnico não há riscos de alagamento. Américo relatou que, por solicitação da Prefeitura, houve estudo técnico minucioso e ficou constatada a necessidade de fazer macrodrenagem. Nivaldo refletiu que deveria ser criada a lei contra preconceito social, inibindo os abaixo-assinados que contrariam a implantação de projetos sociais. 11) Projeto Chico Mendes: obras de urbanização e habitação já concluídas, restando a finalização da regularização fundiária. 12) Projeto Morro do Mocotó: obras de urbanização e habitação já concluídas, restando a finalização da regularização fundiária. Com relação às rachaduras citadas na reunião, Américo informou que as providências já estão sendo tomadas pelos setores competentes. 13) Projeto Lar Fabiano de Cristo: obras de urbanização e construção de 12 unidades habitacionais paralisadas aguardando desfecho do contrato anterior e contratação de nova empresa para concluir as mesmas. Nesse meio tempo, famílias do entorno ocuparam as doze (12) casas. Considerando que o projeto prevê a construção de 36 unidades habitacionais na área do Lar Fabiano de Cristo, Jeanine refletiu que é um número razoável para relocação de famílias. Não havendo tempo hábil para conclusão da apresentação e esclarecimento dos projetos, foi agendada uma reunião extraordinária para o dia 22 de maio de 2012, às 14 horas, no Centro de Educação Continuada, com a seguinte pauta: 1) Conclusão da apresentação dos projetos em andamento na SMHSA; 2) Apresentação do Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR; 3) Composição da comissão que acompanhará os projetos na Câmara de Vereadores e em outros setores. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata.